UMOWA

O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu […] w Lidzbarku Warmińskim (dalej Umowa)  pomiędzy:

[…]BDO: 000026256, reprezentowaną przez:

[…] –  […],

zwaną dalej „Inwestorem”,

a

[…], reprezentowanym przez:

[…]–[…],

zwanym dalej (Wykonawcą);

zwani dalej łącznie „Stronami”  lub każda z osobna „Stroną”.

Przedmiot Umowy

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy, Inwestor powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót […] na terenie zakładu Inwestora, przy ul. […] w […] (dalej Inwestycja).

- Szczegółowy zakres robót zleconych Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zawiera oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do Umowy.

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi wykonywania prac budowlano – montażowych.

- Wykonawca zapewni właściwe kierownictwo, wykwalifikowany personel techniczny, siłę roboczą, materiały, urządzenia oraz sprzęt, a także inne przedmioty natury tymczasowej niezbędne do wykonania Umowy i usunięcia wad w zakresie określonym w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób nie powodujący powstania szkód, w tym zagrożenia dla bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, z zachowaniem przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w tym zakresie.

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy we własnym zakresie lub/i przy pomocy zatrudnionych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rozliczeń ze swoimi podwykonawcami. Końcowe rozliczenie Wykonawcy ze swoim podwykonawcą powinno mieć miejsce przed dokonaniem końcowego rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.

Obowiązki Inwestora

§ 3

Do obowiązków Inwestora należy w szczególności:

- przekazanie terenu, na którym realizowana będzie Inwestycja, wolnego od praw osób trzecich w zakresie umożliwiającym swobodne prowadzenie robót oraz organizację zaplecza;

- zapewnienie dróg dojazdowych;

- wskazanie i udostępnienie punktu poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji Inwestycji;

- terminowa zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie;

- dokonanie sprawdzeń i zatwierdzeń przewidzianych w Umowie;

- przystąpienie i dokonanie odbiorów przedmiotu Umowy;

- wykonanie innych obowiązków Inwestora wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

Przedstawiciele Stron

§ 4

- Wykonawca upoważnia […] do reprezentowania  Wykonawcy w stosunku do Inwestora i innych osób trzecich we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotowej Inwestycji.

- Inwestor upoważnia […] do reprezentowania  Inwestora w stosunku do Wykonawcy i innych osób trzecich we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotowej Inwestycji.

Przekazanie i dostęp do terenu Inwestycji

§ 5

- Inwestor oświadcza, że dysponuje nieruchomością, na której zlokalizowany jest teren,            na którym realizowana jest Inwestycja objęta niniejszą Umową.

- Inwestor przekazał protokolarnie Wykonawcy teren, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni urządzenia zaplecza technicznego Inwestycji w miejscu udostępnionym przez Inwestora oraz będzie utrzymywał                       i konserwował wszystkie urządzenia i obiekty tymczasowe  w zakresie niezbędnym                 do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca w razie potrzeby wykona i utrzyma w należytym porządku niezbędne               do realizacji przedmiotu Umowy drogi tymczasowe w obrębie Inwestycji wraz                           z oznakowaniem.

Terminy i tempo wykonania prac

§ 6

- Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- Przekazanie terenu –  […]

- Rozpoczęcie robót –  […]

- Zakończenie robót –  […]

- Za datę zakończenia robót/przedmiotu Umowy uznaje się datę dokonania odbioru końcowego robót.

Materiał i urządzenia

§ 7

Wszystkie wyroby (materiały budowlane, urządzenia) wykorzystane przez Wykonawcę                    do realizacji przedmiotu Umowy:

- winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie tj. winien zostać do nich wydany certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub też deklaracja zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną;

- być rodzaju opisanego w Umowie i załącznikach do niej oraz spełniać wymagania tam określone.

Wynagrodzenie umowne

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite  wykonanie przedmiotu Umowy określonego          w § 1 Umowy, ustala się w formie ryczałtu w wysokości: […] netto (słownie: […] netto) plus należny w dacie wystawienia faktury podatek VAT.

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, pokrywa         w pełni koszty wykonania i ukończenia robót, sporządzenia dokumentacji wykonawczej, usunięcia wad, posprzątania terenu oraz spełnienia innych zobowiązań  Wykonawcy wynikających z Umowy i z przepisów praw powszechnie obowiązującego i nie będzie podlegać jakimkolwiek korektom ze względu na zmianę kosztów robocizny, materiałów lub innych czynników cenotwórczych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie zdefiniowanych w umowie.

Warunki płatności

§ 9

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane będzie fakturą końcową wystawioną po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i potwierdzeniu przez Inwestora usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w jego toku.

- Odbiór, o którym mowa w ust. 1 powyżej dokonany będzie na zasadach określonych            w § 10 niniejszej Umowy.

- Inwestor ureguluje prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Inwestorowi, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Odbiory

§ 10

      - Po zrealizowaniu całości Przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zleceniodawcę o gotowości do odbioru.

      - W terminie 3 dni od powiadomienia, Zleceniodawca zweryfikuje ukończenie całości Przedmiotu Umowy i zgłosi Wykonawcy ewentualne zastrzeżenia co do zgodności   z Umową.

      - Czynności odbiorowe zostaną każdorazowo przeprowadzone przez komisję, której członkowie zostaną powołani przez Prezesa Zarządu Zleceniodawcy, w liczbie i z pośród osób dowolnie przez niego wskazanych, w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

      - Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony i podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich trakcie. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń jest równoznaczne    z potwierdzeniem prawidłowego wykonania Umowy.

      - Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone   wady lub usterki Zleceniodawca ma prawo odmówić odbioru całości Przedmiotu Umowy, określając w protokole powód ich nieodebrania oraz nowy termin ponownej procedury odbioru;

Zmiany

§ 11

- Wykonawca powinien na bieżąco zgłaszać Inwestorowi potrzebę wykonania robót zamiennych/dodatkowych, a także jest uprawniony do występowania do Inwestora              o zmiany w rozwiązaniach projektowych zwłaszcza jeżeli są one uzasadnione koniecznością bezpieczeństwa realizacji robót oraz usprawnienia procesu budowy.

- Strony zgodnie ustalają, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych, która zastanie określona w Protokole Konieczności, jako iloczyn ilości elementów/robót dodatkowych i odpowiedniej ceny jednostkowej.

Ubezpieczenie

§ 12

- Wykonawca  na własny koszt zapewni ciągłość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez Strony działalnością gospodarczą, w zakresie zgodnym            z praktyką rynkową.

- Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia składki z tytułu ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

Odpowiedzialność za wady

§ 13

- Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty, użyte do nich materiały i zamontowane urządzenia.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego i wynosi odpowiednio:

- roboty budowlane i montażowe – 36 miesięcy;

- Inwestor każdorazowo po stwierdzeniu wady, powiadomi Wykonawcę o jej istnieniu             w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca powinien przystąpić do usuwania wad i dokonywania napraw w terminie            7 dni od daty pisemnego zawiadomienia, chyba, że Strony ustalają inaczej.

Odstąpienie od Umowy

§ 14

- Oprócz możliwości odstąpienia od Umowy wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (Odstąpienie ustawowe) Strony zgodnie oświadczają,              iż każdej ze Stron będzie przysługiwało prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia planowanego zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) na warunkach określonych w ust. 2 i 3 poniżej.

- Inwestor może odstąpić od Umowy jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie bez uzasadnionej przyczyny           i pomimo dodatkowego wezwania nie podjął ich w terminie wskazanym w wezwaniu;

- Wykonawca przerwał realizacje robót na okres przekraczający 5 dni lub pozostaje           w opóźnieniu z wykonaniem robót powyżej 15 dni;

- Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł się wywiązać ze swoich zobowiązań umownych;

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji robót             w toku na dzień odstąpienia, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny odstąpienie nastąpiło.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych                    od Inwestora, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do prac dotychczas wykonanych.

Kary Umowne

§ 15

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi kary umowne w wysokości:

- 10% wartości brutto Umowy, w przypadku rozwiązania Umowy przez Inwestora             z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki w terminowym zakończeniu Umowy.

2. Zapłata powyższych kar nie wyklucza uprawnienia Stron do dochodzenia naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych do pełnej jej wysokości.

- Inwestor uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozstrzyganie Sporów

§ 16

- W razie powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się przede wszystkim do podjęcia prób jego ugodowego rozstrzygnięcia.

- W przypadku braku porozumienia Stron wszelkie spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

Przetwarzanie Danych Osobowych

§ 17

- W związku z zawarciem niniejszej Umowy Strony posiadają dostęp do danych osobowych niektórych członków personelu drugiej Strony, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Umowy, jak również w celu kontroli prawidłowości jej wykonania, co wiąże się z koniecznością uregulowania zasad ich przetwarzania.

- W zależności od kontekstu i zakresu przetwarzanych danych osobowych obie Strony są traktowane, jako administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający dane osobowe.

- Mocą niniejszej Umowy Strony powierzają sobie nawzajem do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej i zobowiązują się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą Umową.

- Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych udzielonych każdej osobie, która będzie przetwarzała dane osobowe w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Powierzone dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów szczególnych.

- Powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres czasu przewidziany przepisami szczególnymi bądź okres determinowany wygaśnięciem roszczeń. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przetwarzający dane osobowe zależnie od decyzji administratora, zobowiązany jest usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich istniejące kopie.

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda ze Stron zobowiązana jest we własnym zakresie do zrealizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z obowiązujących przepisów.

Postanowienia końcowe

§ 18

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Załączniki wskazane  w treści Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej                ze Stron.

Inwestor									Wykonawca

…………………                                                                             …………….………………

ZAŁĄCZNIKI:

- Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1.